C. Projekty restrukturyzacyjne 
i rozbudowy

Stosunkowo łatwe uzyskiwanie funduszy wywołało dużą aktywność inwestycyjną w krajach rozwijających się w latach siedemdziesiątych. Decyzje inwestycyjne podjęte w tym okresie przyniosły wiele projektów, które do tej pory nie funkcjonują w prawidłowy sposób. W niektórych przypadkach o inwestowaniu decydowała łatwa dostępność funduszy pochodzących z nadwyżek dewizowych krajów naftowych, przekazywanych poprzez międzynarodowy system bankowy do krajów rozwijających się. Opracowywanie studiów feasibility, odpowiednia analiza techniczna, finansowa czy badanie społeczno-ekonomicznego uzasadnienia projektów często nie były wymagane, ponieważ strony uczestniczące w przedsięwzięciach miały bardzo odmienne interesy.

1. Studia restrukturyzacyjne

Dziś wiele krajów rozwijających się i rozwiniętych przeprowadza intensywne programy restrukturyzacyjne na szczeblu przedsiębiorstw, sektorów przemysłowych, regionów czy całej gospodarki. Bank Światowy, organizacje wyspecjalizowane ONZ i dwustronne programy pomocy wspólnie z rządami zainteresowanych krajów inicjują szerokie programy restrukturyzacyjne zarówno w skali makro jak i mikro.

Wzrosło zainteresowanie przedsięwzięciami modernizacyjnymi na szczeblu przedsiębiorstwa lub zakładu. Coraz więcej niedomagających zakładów staje się przedmiotem kompleksowych przeglądów technicznych, handlowych, finansowych i ekonomicznych. Ich celem jest zwiększenie efektywności działania, poprawa rentowności, utrzymanie ich istnienia jako niezależnych podmiotów gospodarczych lub też połączenie z innymi zakładami, a nawet zamknięcie. Ponadto, kryzys zadłużeniowy zmusza wiele banków rozwoju i banków komercyjnych do przeanalizowania swoich portfeli dotyczących finansowania projektów inwestycyjnych przynoszących straty, celem podjęcia działań naprawczych, zamiany zadłużenia na udziały albo jego umorzenia.

Niezależnie od przyczyn, podjęcie modernizacyjnych projektów naprawczych wymaga przejścia przez następujące starannie zaplanowane etapy:

 Etap poprzedzający diagnozę. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wymagają modernizacji, powinny być wybrane na tym etapie, w trakcie przeglądów całej gospodarki, sektorów lub branż w poszukiwaniu przedsiębiorstw – potencjalnych kandydatów do modernizacji.

 Etap diagnozy. W trakcie tego etapu identyfikowane są wszelkie słabości przedsiębiorstw i sposoby ich naprawy. Głównym zadaniem na tym etapie jest opracowanie średnio- i długookresowych szczegółowych planów restrukturyzacji całego przedsiębiorstwa i jego poszczególnych zakładów. Etap diagnostyczny musi obejmować wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, w tym zarządzanie, wykorzystanie źródeł energii, oddziaływanie na środowisko, marketing, technologię i wyposażenie. W tym celu należy podejmować studia feasibility dla prac modernizacyjnych i naprawczych. W zależności od lokalnych możliwości studia te mogą być podejmowane przez lokalne lub zagraniczne firmy konsultingowe.

 Krótkookresowe przedsięwzięcia naprawcze. W trakcie tego etapu mogą być podejmowane krótkookresowe przedsięwzięcia reorganizacyjne i restrukturyzacyjne (np. w takich dziedzinach, jak zarządzanie finansowe, kontrola zapasów, kontrola jakości lub remonty zabezpieczające), które nie wymagają większych nakładów kapitałowych.

 Ocena projektu i zapewnienie finansowania. Po zakończeniu działań diagnostycznych projekt musi być oceniony i zaakceptowany przez inwestorów. Jeżeli konieczne jest zaciągnięcie kredytów, projekt musi być oceniony przez instytucje finansowe. Realizacja większych projektów może wymagać znalezienia partnera. W takich przypadkach przedsięwzięcia promocyjne (np. forum inwestorów) będą konieczne jako działania wspomagające wysiłki kraju zmierzające do uzyskania finansowania dla planowanych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.

 Restrukturyzacja. Etap ten kończy proces restrukturyzacji, który może obejmować szeroki zakres przedsięwzięć, takich jak modernizacje techniczne i technologiczne, dokonanie nowych inwestycji lub zaprzestanie działalności, szkolenie w zakresie dalszej restrukturyzacji, poprawa zarządzania, w tym zarządzania finansowego, doradztwo w zakresie planowania strategicznego i sektoralnego.

Restrukturyzacja jest czasami bardzo kosztowną operacją. W większości przypadków wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych na zwiększenie wydajności istniejącego wyposażenia, szkolenie pracowników, dokonanie inwestycji uzupełniających (np. w infrastrukturze), angażowanie zewnętrznych konsultantów w samej fazie restrukturyzacji i w czasie dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rysunek VIII przedstawia zadania podejmowane w celu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Oczekiwane rezultaty przedsięwzięć naprawczych powinny być szczegółowo zbadane, zanim podjęte zostaną decyzje o restrukturyzacji. Trzeba przygotować kompleksowe studium feasibility restrukturyzacji. W studium takim należy zbadać zakres i koszty proponowanych przedsięwzięć porównując je z oczekiwanymi korzyściami dla całego okresu życia projektu. Pozytywne rezultaty studiów wskazują, czy należy rozpocząć prace modernizacyjne czy też zaniechać pomysły restrukturyzacyjne. Jak to zaznaczono powyżej, jedną z przyczyn wielu nieudanych przedsięwzięć był brak studiów przedinwestycyjnych. Plan restrukturyzacji realizowany bez odpowiednich studiów przygotowawczych jest ponownym ryzykiem dla inwestora i instytucji finansowych nie mogących ocenić szans powodzenia projektu. W przeciwieństwie do nowych projektów, właściciele przedsiębiorstw i ich banki nie mają oporów wobec wysokich kosztów studiów restrukturyzacyjnych, ponieważ mają świadomość, że efektywna restrukturyzacja jest jedyną alternatywą dla bankructwa i jedyną szansą spłaty długów. Dla opracowania studium restrukturyzacji potrzebny jest zespół ekspertów. Jego skład zależy od stopnia kompleksowości prac, ale typowo składa się z eksperta w dziedzinie finansów i zarządzania (kierownika zespołu), ekonomisty, specjalisty z dziedziny marketingu, organizacji, inżyniera przemysłowego i kilku konsultantów zatrudnianych na krótki okres w razie zapotrzebowania na specyficzne ekspertyzy (aspekty społeczne, ochrona środowiska).

Tylko praca zespołowa może zapewnić odpowiednią koordynację prac konsultantów i wszechstronne uzasadnienie dla podjęcia przedsięwzięć restrukturyzacyjnych lub porzucenia takiego zamiaru. Wnioski poszczególnych konsultantów mogą okazać się wartościowe, ale często są sprzeczne ze sobą, a koordynacja prac jest kosztowna i nie zawsze może zagwarantować spójność przeprowadzonych studiów.

Struktura studiów restrukturyzacyjnych

Struktura studium feasibility dla nowego projektu i dla projektu restrukturyzacyjnego jest zasadniczo taka sama. Studium musi udzielić odpowiedzi, czy projekt jest zasadny i czy warto jest podejmować prace modernizacyjne i naprawcze. Jednakże, różne części studium muszą być opracowywane w stopniu bardziej szczegółowym, w zależności od rezultatów wstępnych diagnoz w przedsiębiorstwie przeznaczonym do restrukturyzacji. W porównaniu do projektów nowych, studia projektów restrukturyzacyjnych mogą być trudniejsze do opracowania, ze względu na różne ograniczenia, takie jak lokalizacja, istniejące wyposażenie i stan zatrudnienia. Dlatego, mimo że zakres studium feasibility jest szczegółowo opisany w części drugiej Poradnika, poniżej zamieszczony jest krótki opis studium feasibility dla projektu restrukturyzacyjnego z zaznaczeniem relacji między studiami dla projektów nowych i restrukturyzacyjnych.

Zarządzanie ogólne

Jednym z głównych problemów do wyjaśnienia w studium restrukturyzacyjnym jest istniejąca struktura i rezultaty ogólnego zarządzania firmą. Przy zastosowaniu koncepcji omówionych w podrozdziale o analizie wewnętrznej przedsiębiorstwa,[25] ustalone powinny być słabe i silne strony zarządzania na szczeblu najwyższym i szczeblach pośrednich, a na tej podstawie zalecenia co do możliwości poprawy struktury i jakości zarządzania.

Rysunek VIII. Fazy projektów restrukturyzacyjnych

ETAP DIAGNOZY WSTĘPNEJ

ETAP DIAGNOZY (analiza wewnętrzna)

STUDIUM FEASIBILITY PROJEKTU RESTRUKTURYZACJI

(plan restrukturyzacji)

1 Podsumowanie i wnioski

2 Wstęp i historia przedsiębiorstwa

3 Zarządzanie

4 Cele strategiczne przedsiębiorstwa, strategia, business plan

5 Koncepcja marketingowa (aspekty strategiczne i operacyjne)

6 Surowce i nakłady, zaopatrzenie fabryczne, usługi

7 Ochrona środowiska, lokalizacja

8 Strona techniczna, zdolności produkcyjne i program produkcji,

rozwój i transfer technologii, remonty, kontrola zużycia energii,

kontrola jakości, badania laboratoryjne

9 Schemat organizacyjny, koszty ogólne, kontrola i planowanie kosztów, księgowość

10 Zasoby ludzkie (kwalifikacje, szkolenie)

11 Pozycja finansowa, kapitał obrotowy, analiza i ocena finansowa

12 Analiza i ocena makroekonomiczna (jeśli zachodzi taka potrzeba)

KRÓTKOOKRESOWE DZIAŁANIA NAPRAWCZE

OCENA I GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADU

Analiza przedsiębiorstwa, analiza rynku i koncepcja marketingowa

Jedną z zasadniczych przyczyn podejmowania działań restrukturyzacyjnych jest niedostateczne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Ich rozmiary są zazwyczaj nadmierne w stosunku do obsługiwanego segmentu rynku.[26] Analiza sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa powinna być dokonana zgodnie z wykazem III-6. Podstawowe założenia strategii przedsiębiorstwa i jej cele powinny być przeanalizowane z punktu widzenia otoczenia, a następnie trzeba dokonać krótko- i średniookresowych prognoz zmian, dotyczących np. trendów rynkowych dla podstawowych produktów. Nowa strategia marketingowa i analiza produktu mogą doprowadzić do zmiany programu produkcji. Produkty przestarzałe, które znajdują się w ostatnim etapie cyklu swego rozwoju, muszą być zastąpione produktami nowej generacji. Trzeba oszacować koszty marketingu i promocji. Podobnie jak w przypadku studium dla nowego projektu, ta część studium projektu restrukturyzacyjnego jest najtrudniejsza.

Materiały i nakłady pośrednie

Trudności w realizacji założonych celów projektu mogą wynikać z problemów z zapewnieniem zaopatrzenia w materiały i inne nakłady potrzebne do prawidłowego funkcjonowania fabryki. Może to być skutkiem kłopotów z jakością i dostawami lub wzrostu cen. Po znalezieniu przyczyn trzeba przyjąć odpowiednie strategie przezwyciężania trudności.

Lokalizacja i środowisko

Istniejąca lokalizacja projektu może ograniczać elastyczność działań zespołu opracowującego studium. Zakłady przemysłowe powodujące duże zanieczyszczenie środowiska mogą być w krańcowych przypadkach przemieszczane lub nawet zamykane.

Strona techniczna projektu

Zakres tematów koniecznych do rozważenia obejmuje: projekt fabryki, planowanie produkcji, kontrolę jakości, efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń oraz źródeł energii (włączając rekomendacje odnośnie instalacji nowego wyposażenia i usuwanie starego jako część działań modernizacyjnych), ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy oraz nowy program utrzymania ruchu i remontów. Studium restrukturyzacyjne nie ogranicza się do jednego problemu, np. kontroli wykorzystania energii i kontroli jakości.

Organizacja zakładu i koszty ogólnozakładowe

Często przyczyną restrukturyzacji jest brak wykwalifikowanego personelu lokalnego. Inną przyczyną niskiej wydajności może być nieodpowiednia struktura organizacyjna i związane z tym wysokie koszty ogólnozakładowe. W przedsiębiorstwach wymagających uzdrowienia często brak dobrze funkcjonującej księgowości oraz systemów informacyjnych dostarczających wiarygodnych danych dla planowania finansowego i kontroli kosztów, zwłaszcza ogólnozakładowych. Przegląd prawidłowości procedur i praktyk księgowych może ujawnić potrzebę dokonania zmian organizacyjnych.

Zasoby ludzkie

Trzeba skoncentrować uwagę na wielkości i strukturze zatrudnienia oraz szkoleniu. Fabryki posiadają przeważnie zbyt wysokie zatrudnienie z powodu obowiązujących przepisów prawa pracy. Zalecenia programu restrukturyzacyjnego powinny być zaprezentowane kierownictwu na specjalnych seminariach, bowiem trzeba podnieść poziom umiejętności, aby zalecenia programu naprawczego mogły przynieść oczekiwane efekty.

Harmonogram projektu

W wielu przypadkach harmonogram projektu nie jest płynnie realizowany, a przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w niewłaściwym planowaniu realizacji, projektowaniu technicznym, błędach w szacunkach, zbyt optymistycznych przewidywaniach lub też niepełnej ocenie potrzebnych i dostępnych zasobów. Określenie przyczyn będzie pomocne w podjęciu odpowiednich kroków naprawczych.

Ocena finansowa

Aktualna struktura finansowa i osiągane wskaźniki są bezpośrednio związane ze sprawnością organizacyjną przedsiębiorstwa. Należy zbadać bilans przedsiębiorstwa, rachunek wyników, tablice przepływu funduszy, źródła finansowania, zadłużenie, potrzeby w zakresie kapitału obrotowego i tablice przepływów pieniężnych. Aspekty finansowe programu restrukturyzacji muszą być wyeksponowane, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego, którego brak staje się przyczyną zakłóceń płynności wielu przedsiębiorstw. Po zakończeniu prac nad programem restrukturyzacyjnym i opracowaniu planów działania można rozpocząć modernizację fabryki. Ścisłe monitorowanie rezultatów powinno zagwarantować, że założenia i środki przewidziane w programie są realizowane.

2. Studia rozbudowy

Niniejszy Poradnik zajmuje się głównie projektami nowymi, ale zaprezentowana metodologia może równie dobrze być zastosowana do zbadania zasadności planów rozwoju już funkcjonujących zakładów. Może to dotyczyć:

 zwiększenia ilości wytwarzanych produktów i produktów ubocznych bez zmiany struktury produkcji,

 zmiany programu produkcji przez dodanie nowych, podobnych produktów do realizowanego programu,

 kombinacji dwóch poprzednich rozwiązań.

Rozbudowę ilościową można osiągnąć poprzez:

 wprowadzenie systemu wielozmianowego,

 podniesienie wydajności najsłabszych ogniw ciągu produkcyjnego dla zwiększenia zdolności całkowitych,

 unowocześnienie technologii lub zwiększenie mocy wytwórczych całych linii produkcyjnych.

Wprowadzenie nowych produktów może wymagać zainstalowania nowych linii produkcyjnych w istniejącym zakładzie lub, w zależności od skali, zbudowania nowej, zlokalizowanej gdzie indziej fabryki. Taka rozbudowa musi być jednak traktowana jako zupełnie nowy projekt. Procedura opracowywania studium feasibility dla projektów rozbudowy tej samej linii produktów jest analogiczna do podanej w Poradniku, przy uwzględnieniu zasadniczych parametrów istniejącego przedsiębiorstwa.

Synchronizacja i konsolidacja parametrów istniejącego przedsiębiorstwa z danymi projektu rozbudowy jest warunkiem opracowania wszechstronnej propozycji inwestycyjnej. W zależności od skali proponowanej rozbudowy studium feasibility powinno określać, czy istniejąca wewnętrzna struktura organizacyjna i jednostki pomocnicze (np. administracja, dział sprzedaży, usługi pośrednie) okażą się wystarczające lub będą wymagały pewnych dostosowań, czy też trzeba będzie stworzyć nową strukturę, która wchłonie istniejące dotychczas jednostki. W przypadku krańcowym można nawet wybrać nową lokalizację.

Konsekwencje finansowe rozbudowy można przedstawić w postaci rachunku kosztów i korzyści, jak również porównać ogólne konsekwencje projektu rozbudowy oraz nie podejmowania go.

Lista danych, które trzeba zebrać na temat istniejącego przedsiębiorstwa, znajduje się w aneksie V. W celu ułatwienia włączenia tych danych do studium feasibility przedstawiony w aneksie wykaz został ułożony według takiej samej struktury jak w studium feasibility.

[25] Porównaj rozdział III, podrozdział B.

[26] Kombinacja wybranego programu produkcyjnego, zdolności produkcyjnych i wybranej technologii często nie pasuje do otoczenia i warunków konkurencji na rynku już w momencie podjęcia nowego projektu, albo też firma nie potrafiła dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych (por. część pierwsza, podrozdział A i część druga rozdział III).